# 오토바이 제원 비교 앱

프로토타입 진행 현황 정리

작성일 2026년 6월 14일 · 단계: 1단계 프로토타입

# 1. 프로젝트 개요

중고·신차 구매나 기종 변경을 고민하는 사람들을 위해 오토바이 제원을 한눈에 비교할 수 있는 서비스입니다. 제조사 사이트·카페·블로그에 흩어진 정보를 모아, 여러 기종을 나란히 놓고 숫자와 성능 균형을 직관적으로 견주는 것이 목표입니다.

## 타깃 사용자

- 처음 오토바이를 사려는 입문자 (어떤 기종이 내 조건에 맞는지 모름)

- 기종 변경을 고민하는 라이더 (현재 차와 후보 차를 비교)

- 중고 매물을 보며 연식별 차이가 궁금한 구매자

## 형태 결정: 웹으로 시작

네이티브 앱(스토어 출시) 대신 웹 서비스로 시작하기로 했습니다. 제원 정보는 새 연식 출시·오타 수정 등으로 자주 갱신해야 하는데, 웹은 고치는 즉시 반영되고 검색 노출에 유리하며 설치 장벽이 없기 때문입니다. 사용자가 모이면 이후 앱으로 확장할 수 있습니다.

# 2. 현재 단계 — 1단계 프로토타입

지금은 화면이 어떻게 보이는지 눈으로 확인하는 단계입니다. 서버나 데이터베이스 없이, 오토바이 제원을 코드 안에 직접 넣어 비교 화면을 구현했습니다. 손에 잡히는 화면을 먼저 만들어, 다음에 필요한 기능을 구체적으로 떠올리기 위한 목적입니다.

# 3. 구현된 기능

| 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 기종 선택 | 최대 3대 동시 선택 · 칩으로 표시 · 개별 제거 | 완료 |
| 레이더 차트 | 출력·토크·연비·최고속도·무게 5개 항목 균형 시각화 | 완료 |
| 제원 표 | 9개 항목 나란히 비교 · 항목별 우열 색상 강조 | 완료 |
| 샘플 데이터 | 성격이 다른 8개 기종 · GROM 2개 연식 포함 | 완료 |
| 반응형 UI | 모바일 대응 · 표 가로 스크롤 | 완료 |
| 기종 이미지 | 대표 사진 표시 | 예정 |
| 조건 필터 | 가격·배기량·시트고 슬라이더 | 예정 |
| 맞춤 추천 | 키·예산·용도 기반 추천 | 예정 |
| 데이터 분리 | 제원을 외부 JSON 파일로 이전 | 예정 |
| 데이터베이스 | 백엔드 연동 · 사용자 검색 | 예정 |

## 비교 항목 (제원 표 9종)

| 항목 | 단위 | 우열 판정 |
| --- | --- | --- |
| 배기량 | cc | 참고 |
| 최고출력 | hp | 높을수록 우위 |
| 토크 | Nm | 높을수록 우위 |
| 공차중량 | kg | 낮을수록 우위 |
| 시트고 | mm | 참고 |
| 연비 | km/L | 높을수록 우위 |
| 연료탱크 | L | 높을수록 우위 |
| 최고속도 | km/h | 높을수록 우위 |
| 중고시세 | 만원 | 낮을수록 우위 |

표에서는 항목별로 가장 우수한 값을 주황색과 ▲ 표시로 강조하고, 상대적으로 열위인 값은 흐리게 처리합니다. '높을수록 좋은' 항목과 '낮을수록 좋은' 항목(무게·시세)을 구분해 판정합니다.

## 샘플 데이터 (8개 기종)

- Honda GROM 2017 / 2022 — 미니·입문 (연식 비교용)

- Yamaha MT-03 2023 — 네이키드 입문

- Kawasaki Z900 2021 — 대형 네이키드

- BMW R1250GS 2022 — 어드벤처

- Honda Gold Wing 2021 — 대형 투어러

- Honda PCX 125 2023 — 스쿠터

- Harley-Davidson Iron 883 2020 — 크루저

성격이 극단적으로 다른 기종을 섞어, 비교했을 때 차이가 뚜렷이 드러나도록 구성했습니다.

# 4. 다음 단계

## 단기 — 화면에 기능 추가

데이터가 코드 안에 있어도 가능한 작업입니다.

- 기종 대표 이미지 표시

- 가격·배기량·시트고 슬라이더 필터

- 키·예산·용도 기반 맞춤 추천

- 카테고리별 탭 분류

## 중기 — 데이터 분리

제원을 코드에서 빼내 별도 JSON 파일로 관리합니다. 이렇게 하면 코딩을 몰라도 메모장으로 기종을 추가할 수 있습니다. 데이터가 수십 대를 넘으면 필요한 작업입니다.

## 장기 — 실제 서비스화

- 데이터베이스 연동 및 사용자 검색 백엔드

- 도메인 구입 및 배포

- 제원 데이터 확보 전략 — 직접 입력 vs 사용자 등록 (서비스의 최대 진입장벽이자 경쟁력)

# 5. 가장 중요한 고민거리

이 서비스의 성패를 가르는 핵심은 제원 데이터를 어떻게 채우고 신뢰성을 확보하느냐입니다. 기능 구현보다 데이터 확보와 정확성이 더 큰 과제이며, 이 부분의 전략을 별도로 깊게 논의할 가치가 있습니다.